|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_NoKelompok |
| Kelas | : | D3 TI |
| Anggota | : | 1. Niko Alvin Simanjuntak/11322035  2.Carloka Boas A S Meilala/11322012  3.Oktavia Letisya Simatupang/11322020  4.Risna Febriyanti Siirngoringo/11322043 |
| Topik PA1 | : | Website Apotek |
| Periode | : | Minggu ke - 1 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menentukan judul topik tugas Proyek Akhir Tahun 1 |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 29-01-2023 | 1 | Pembagian anggota kelompok dan menentukan topik PA 1 |
| 02-02-2023 | 2 | Berdiskusi dan memilih judul proyek” Website Apotek” |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 02-02-2023 | 16.10-16.45 | Kantin Baru IT Del | * Membuat gambaran dan rancangan mengenai proyek yang akan dikerjakan. * Mencari referensi website PA 1 angkatan 2021. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Adapun kendala yang kami hadapai selama 1 minggu ini adalah:

* Penentuan topik untuk Proyek Akhir 1
* Penentuan fitur-fitur yang akan disajikan di website

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Topik untuk Proyek Akhir 1 sudah di approve oleh Dosen Pembimbing
* Pembagian kerja untuk masing-masing anggota.
* Membuat gambaran terhadap produk PA 1 yang akan segera dikerjakan dan juga fitur-fiturnya sudah ditentukan

**Rencanan minggu depan :**

* Mendatangi client yang sekaligus sebagai narasumber untuk informasi yang di butuhkan dalam penyelesaian PA1
* Mencari sumber-sumber data lain berupa gambar,profil dan data-data lainnya.

**Catatan Lain:**

-