|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_NoKelompok |
| Kelas | : | D3 TI |
| Anggota | : | 1. Niko Alvin Simanjuntak/11322035  2.Carloka Boas A S Meilala/11322012  3.Oktavia Letisya Simatupang/11322020  4.Risna Febriyanti Siirngoringo/11322043 |
| Topik PA1 | : | Website Apotek |
| Periode | : | Minggu ke - 2 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menentukan fitur-fitur yang akan disediakan dalam website dan client yang akan diwawancarai |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 09-02-2023 | 1 | Melakukan bimbingan |
| 09-02-2023 | 2 | Menenttukan client yang akan diwawancarai |
| 10-02-2023 | 3 | Melakukan requirement gathering |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 11-02-2023 | 10.00-11.45 | Kantin Baru IT Del | * Mencari client yang baru. * Membuat daftar pertanyaan * Mengerjakan LA week 2 |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Adapun kendala yang kami hadapai selama 1 minggu ini adalah:

* Client yang kami tentukan tidak bersedia untuk diwawancarai
* Penentuan fitur-fitur yang akan disajikan di website

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Sudah mendapatkan client yang bersedia untuk diwawancarai
* Sudah melakukan requirement dan mendapatkan beberapa informasi yang kami butuhkan
* Membuat gambaran terhadap produk PA 1 yang akan segera dikerjakan dan juga fitur-fiturnya sudah ditentukan

**Rencanan minggu depan :**

* Membuat figma website
* Mencari sumber-sumber data lain berupa gambar,profil

**Catatan Lain:**

-